Техническое задание

на разработку информационной

системы «Гостиница»

Содержание

- Общие сведения

1.1.Полное наименование информационной системы

1.2.Наименование предприятий Разработчиков и Заказчика

1.3.Основание для разработки

1.4.Плановые сроки начала и окончания работы

2. Назначение и цели создания информационной системы

2.1. Назначение информационной системы

2.2. Цели информационной системы

3. Требования к информационной системе

3.1. Нефункциональные требования к информационной системе в целом

3.2.Требования к функционалу системы

4. Состав и содержание работ по разработке информационной системы

1.Общие сведения

1.1. Информационная система «Гостиница»

1.2. Со стороны заказчика: ООО «Гостиница»;

Со стороны разработчика: ИП «Кузнецова Н.В.»

1.3. Со стороны заказчика поступил заказ на разработку информационной системы для хранения сведений о пользователях и билетах, также для хранения информации о покупках билетов.

1.4. Начало работы: 24.05.21; Окончание работы: 30.06.21

2. Назначение и цели разработки информационной системы

2.1. Информационная система предназначена для хранения сведений о пользователях и билетах, также для хранения информации о покупках билетов, формирование отчета. Используется будет пользователем: менеджерами, для оформления составления документов и формировании отчета.

2.2. Цели разработки:

1.Позволит хранить все необходимые сведения в одной базе данных

2. Минимизировать документооборот

3. Упростить процесс продажи билетов

3.Требования к информационной системе

3.1.  Нефункциональные требования к информационной системе:

1.Удобный пользовательский интерфейс

2. Не использовать яркие-контрастные цвета при создании форм заполнения данных

3.2. Функциональные требования:

1.Автоматический подсчет суммы документа.

2. Корректное заполнения данных и отображения их в таблицах

3. Формирование отчетов.

4.Состав и содержание работ по разработке информационной системы:

| Этап работы | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Анализ и планирования предметной области | 1. Сбор данных и анализ о предметной области 2. Формирование целей разработки |
| 2.Проектирование ИС | 1. Написание технического задания 2. Построение макета главной страницы 3. Создание диаграмм |
| 3.Разработка ИС | 1. Написание кодов для информационной системы 2. Создание функционала системы |
| 4.Тестирование ИС | 1. Составления тест-кейсов для информационной системы 2. Проверка системы на соответствия требованиям выдвинутые заказчиком 3. Исправления дефектов 4. Введения отчётности по найденным дефектам |
| 5. Внедрение ИС | 1. Написание инструкции для пользователя 2. Составления презентации продукта 3. Презентация проекта 4. Тех.сопровождения системы |